ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Тамбов   			                                                                                  «__» _________ 2020 г.

Открытое акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы», реквизиты которого указаны в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного управляющего директора АО «Тамбовские коммунальные системы» Иващенко Геннадия Ивановича, действующего на основании Доверенности №228 от 22.10.2019. с одной стороны, и ________________________, реквизиты которого указаны в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика провести: «Проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию для строительства перемычки между водоводом по ул. Астраханская и ул. Пролетарская» (далее – работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязаны исполнить обязательства, предусмотренные Договором, надлежащим образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденными нормами и правилами;

2.2.2. выполнить работы в сроки, установленные  разделом 4. «Сроки выполнения работ» Договора и Приложением №1 к настоящему Договору;

2.2.3. оповестить Заказчика об окончании работ и сдать результат Заказчику, оформив двухсторонним актом приема-передачи выполненных работ;

2.2.4. немедленно предупредить Заказчика   и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

2.2.5. передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Договора, если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для обычных целей;

2.2.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях договора.

2.2.7. Незамедлительно выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.2.8. Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. привлекать с согласия Заказчика к исполнению Договора третьих лиц. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных лиц, а также за убытки, причиненные третьими лицами Заказчику;

2.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности не предоставление технической документации препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок с оформлением сторонами дополнительного соглашения о переносе сроков выполнения работ (начальных, промежуточных и окончания работ).

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы;

2.4.2. передать Подрядчику техническую (сметную) документацию. Передаваемая Заказчиком документация составляется в соответствии с требованиями утвержденных норм и правил и утверждается в установленном порядке;

2.4.3. в срок, предусмотренный п. 3.5.1. Договора, уплатить Подрядчику обусловленную п. 3.5.1.  Договора цену работ, а после приема-сдачи результатов работ произвести окончательный расчет с Подрядчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно;

2.4.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях договора.

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1. Осуществлять контроль за  ходом реализации настоящего Договора, соблюдением графиков производства работ;

2.5.2. во всякое время проверять качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.5.3. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора и (или) не приступил к началу общих и (или) промежуточных этапов работ, срок которых указан в разделе 4 Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в размере 0,3% от суммы Договора;

2.5.4. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

2.5.5. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;

2.5.6. в случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным законом или Договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

2.6. Стороны по Договору обязуются исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Договором.

2.7. Стороны по Договору обязуются действовать добросовестно и разумно.

3. Цена и порядок расчетов по Договору

3.1. Цена за работы составляет ________ (____________) рублей __ копеек согласно технической (сметной) документации (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Цена за работы включает сумму НДС 20 % в размере _________ (_____________) рублей ____ копеек.

3.3. Заказчик при исполнении Договора вправе изменить объем всех предусмотренных Договором работ, в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

3.4. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора в следующем порядке:

3.5.1. Не позднее «__» _____ 20__ г. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от цены Договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору

3.6. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (акта о выполнении работ) в течение 10 дней после его подписания.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало работ:  не позднее «__» ____ 2020 года.

4.2. Окончание работ: не позднее «__» ____ 2020 года.

4.3. Указанные в пп.4.1., 4.2. Договора сроки выполнения работ могут быть изменены сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

- 5. Порядок приемки работ

5.1. Сдача и приемка работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ и подписывается обеими сторонами в сроки, указанные в п.4.2. и определенные календарным планом работ (Приложение №1 к настоящему Договору), но не раньше, чем 01.07.2020г.

5.2. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ, результаты обследования и обоснования для проектирования, реконструкции (нового строительства) очистных сооружений канализации г. Тамбова в электронном виде и в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе.

5.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения комплекта проектно-сметной документации в электронном виде и на бумажном носителе. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу, указанному в календарном плане или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. При мотивированном отказе Заказчик с участием Подрядчика составляет протокол с замечаниями с указанием сроков исполнения необходимых доработок.

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 30 дней  с момента их обнаружения.

5.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

- 6. Гарантия качества работ

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать установленным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работ такого рода.

6.2. Срок гарантии качества работ устанавливается продолжительностью в 5 лет с момента подписания сторонами акта о приеме выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц. В период гарантийного срока Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине.

6.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются в двухстороннем акте, подписанном Сторонами.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, которая составляет акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7. Конфиденциальность

7.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – Информация), за исключением информации к которой есть свободный доступ на законном основании.

7.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.

7.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

7.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

- незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования;

- предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,

- принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

7.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

7.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

7.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).

7.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон условий охраны конфиденциальности Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками в результате реорганизации или участниками этой Стороны.

7.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части непокрытой штрафом.

За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору  Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и правом Российской Федерации.

8.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.3. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если такой возврат возможен.

8.4. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.5. Сторона, не исполнившая или несвоевременно исполнившая обязательство по Договору, обязана уплатить другой Стороне неустойку и/или проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса РФ, на основании соответствующего требования, предъявленного в письменной форме. Сторона обязуется направить данное требование в течение 14 календарных дней со дня неисполнения обязательства.

9. Основания освобождения от ответственности

9.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) календарных  дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;

#### - предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий  к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором;

#### - уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно Договору.

#### Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 2 (двух) месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 1 (один) месяц, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 9.1. Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий  2 (двух) месяцев с момента прекращения действия этих обстоятельств.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

10.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

10.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

10.4. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

10.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом  Тамбовской области.

10.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

11. Действие Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора проставленной в Разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» Договора.

11.2. Договор действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, если только до этого он не будет расторгнут или его действие не будет прекращено иным способом. Раздел Договора о конфиденциальности действует в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (Трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

12. Заключительные положения

12.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора являются одним договором и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

12.2. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

12.3. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны.

12.4.  Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

12.5. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа и подписаны Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом Российской Федерации изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

12.6. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

12.7. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим Договор:

12.7.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

12.7.2. Представитель другой Стороны, подписывающий Договор, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени.

12.7.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею Договора.

12.7.4. Не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

12.8. Все предусмотренные в пункте 12.7 Договора сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что они не соответствуют действительности, основывавшаяся на них Сторона вправе потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

13. Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» | Полное фирменное наименование: |
| ИНН: 6832041909 | ИНН: |
| КПП: 683202001 | КПП: |
| ОГРН: 1036888185916 | ОГРН: |
| Место нахождения: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 204, к.7. | Место нахождения: |
| Филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» в городе Тамбове. 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5. | Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): |
| Электронная почта: info@tamcomsys.ru | Электронная почта: |
| Тел. (с кодом): (4752) 70-07-00 | Тел. (с кодом): |
| Факс (с кодом): (4752) 71-34-06 | Факс (с кодом): |
| Банковские реквизиты: Получатель платежа: Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы» Расчетный счет N 40702810200490010790 Филиал банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» кор. счет N 30101810220070000800 БИК 042007800 _____________________ /Г.И. Иващенко/ М.П. Дата подписания «__» ________ 20__ года | Банковские реквизиты: __________________ /_____________/ М.П. Дата подписания «__» ________ 20__ года |

Приложение №1

к договору подряда №___

на выполнение проектных и изыскательских работ

от «__»_______ 2020 года

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й    П Л А Н

выполнения проектных и изыскательских работ

| Наименование работ | Сроки выполнения (в календарных днях) | Расчетная цена, в том числе по этапам (в руб. НДС не облагается /в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- |
| Проведение «Проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации для строительства перемычки между водоводом по ул. Астраханская и ул. Пролетарская» | 60 | 348423/418107,6 |

| Заказчик М.П. | Подрядчик М.П. |
| --- | --- |