*Приложение № 3*

*к договору подряда № \_\_\_*

*от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года*

**К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й П Л А Н**

выполнения строительных работ на объекте:

«**Капитальный ремонт дефектного участка канализационного коллектора диаметром Ду 1000 мм спирально навивным методом»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения | Расчетная цена, в том числе по этапам | |
|  |  | в рублях без НДС | В рублях с НДС |
| Строительно-монтажные работы по объекту:  «**Капитальный ремонт дефектного участка канализационного коллектора диаметром Ду 1000 мм спирально навивным методом»** | **Начало:**  Дата  подписания договора подряда  **Завершение работ:**  не позднее 25.12.2021 года,  Приёмка работ до 15.01.2022 года | **18 373 414** | **22 048 096,8** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  М.П. | **Подрядчик**  М.П. |